Kaposszerdahely Községi Önkormányzat

3/1992. számú Önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások szabályozásáról

Kaposszerdahely Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Számú törvény 16. §. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati beruházások szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

1. §. A szabályozás hatálya

/1/ A szabályozás hatálya kiterjed az önkormányzat terv- és költségvetéséből megvalósuló beruházásaira.

/2/ Az önkormányzati beruházási tevékenység magába foglalja:

- a beruházások műszaki és gazdasági előkészítését,

- a beruházás jóváhagyási és engedélyezési feladatait, a beruházás lebonyolítói tevékenységét a beruházás garanciális és szavatossági kötelezettségeinek lezárásáig,

- a megvalósított beruházás üzembe helyezését,

- a megvalósított beruházás pénzügyi elszámolását és aktiválását,

- a szükségszerű ingatlan nyilvántartási átvezetéseket.

II. Fejezet

2. §. A beruházás megvalósításában közreműködő szervek

/1/ Az önkormányzat beruházási tevékenységét ellátó szerv: a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: beruházó)

/2/ A beruházási tevékenység felügyeletét ellátó szerv: Somogy Megye Közgyűlése

III. Fejezet

3. §. A beruházás megkezdésének feltételei

/1/ A beruházás kiindulási alapja az éves terv és költségvetés. Ez rögzíti a pénzügyi lehetőségeket és a megvalósítás tervezett ütemét.

/2/ Azonnal elvégzendő – tervben nem szereplő – beruházás elrendelésére a polgármester rendelkezzen 0,5-5 millió forint keretösszeggel.

/3/ A beruházás megkezdésének feltétele:

- a beruházási javaslat jóváhagyása

4. §. Beruházási javaslat

A beruházási javaslat összeállítása előtt – szakmailag történő megalapozásához – szakmai program összeállítása szükséges.

/1/ Szakmai program elkészítése a létesítményt üzemeltető és a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervének feladata.

/2/ A szakmai program jóváhagyásra történő előterjesztése a polgármesteri hivatal szakmailag illetékes szervének feladata.

/3/ A szakmai program jóváhagyása az illetékes bizottság feladata.

5. §.

Beruházási javaslatot kell készíteni a várható 10 millió forint értékhatárt meghaladó önkormányzati beruházásoknál.

/1/ A beruházási javaslat elkészítése:

A beruházási javaslat elkészítése beruházó feladata. A beruházási javaslatot az 1. sz. mellékletben foglalt tartalmi követelmények szerint kell kidolgozni.

/2/ A beruházási javaslat jóváhagyása előtti teendők:

- magasabb rendű, érvényes jogszabályokkal történő összhangba hozás

- lakosság jelentős részét érintő beruházások esetén:
- területileg illetékes képviselők bevonása a lakossági vélemények meghatározását és ésszerű érvényre juttatását illetően

- Polgármesteri Hivatal illetékes szerveivel való egyeztetés

- Megfelelő szakvállalattal (lebonyolító, tervező) – a beruházó által megadott igénypontok szerint – a beruházás korrekt, megbízható műszaki anyagát el kell készíttetni, amely a beruházás alapjául szolgál.

/3/ A beruházási javaslat jóváhagyása

A beruházás megvalósításának engedélyezése a beruházási javaslat jóváhagyásával történik. A beruházó részéről az egyeztető és véleményezési eljárás eredményes befejezése után kerülhet sor a beruházási javaslat jóváhagyásra történő testületi előterjesztésre.

A beruházási javaslat jóváhagyása az illetékes bizottság (Gazdasági Bizottság) javaslata alapján a Képviselőtestület feladata.

/4/ A beruházási javaslat elfogadásakor jóváhagyott költségelőirányzat 10 %-át meg nem haladó túllépést a Polgármester engedélyezhet a költségvetésben elkülönített tartalék terhére, a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett.

/5/ A Polgármester éves szinten 0,5 – 2 millió forint beruházási kerettel önállóan rendelkezik, melyről utólag a Képviselőtestület felé elszámolni köteles.

IV. fejezet

Egyéb rendelkezések

6. §. A beruházások pénzügyi feltételei és folyósítása

/1/ A beruházás megvalósítását megkezdeni, illetve erre vonatkozó szerződést megkötni csak a megvalósításhoz szükséges pénzügyi feltételek biztosítása esetén lehetséges.

/2/ A fejlesztési költségek mértékét és ezek pénzügyi forrásait a beruházási javaslatban, a beruházás megvalósításának engedélyezésekor meg kell határozni.

7. §. A beruházás megvalósítása

/1/ A beruházások lebonyolítása történhet

- a beruházó saját szervezetével, ha állományában dolgozók az előírt szakmai képesítéssel rendelkeznek,

- a beruházási tevékenység lebonyolítói feladatainak végzésére jogosult szervezet megbízásával.

A megbízás kiterjedhet teljes lebonyolításra és lebonyolítási részfeladatok ellátására.

/2/ A nem saját szervezettel történő lebonyolításra vonatkozó megbízás pályázat útján adható ki.

/3/ Információk a beruházások helyzetéről:

A beruházási tevékenységet ellátók folyamatosan ellenőrzik és értékelik a beruházások helyzetét és arról az illetékes bizottságot (Költségvetési Bizottságot) és a Képviselőtestületet félévenként az éves terv- és költségvetés tárgyalásainál (féléves módosítás, éves beszámoló) tájékoztatni kötelesek.

/4/ A beruházásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást a KSH erre kiadott utasításai alapján kell elkészíteni a beruházónak, valamint a lebonyolítással megbízott szakvállalatnak, és azt meg kell küldeni a KSH területileg illetékes szerve részére.

8. §. A beruházások üzembe helyezése és utólagos értékelése

/1/ A beruházás üzembe helyezése, az aktiválás és az adatszolgáltatás a mindenkor érvényes rendeletek szerint történik.

Kaposszerdahely, 1992. november 5.

Csonka Árpád sk. 				Balogh József  sk.

jegyző						 polgármester

A másolat hiteles.

Dr. Ulrich Károly

jegyző

Kaposszerdahely, 2004. február 24.